# PRD — Evolução do AgentOS com Inspiração no EvoNexus

Status: draft
Owner: Provedor Consult
Target repository: provedorconsult/AgentOS
Execution agent: Codex
Primary objective: expandir o AgentOS + SpecPilot com conceitos compatíveis do EvoNexus, mantendo o núcleo genérico, file-first, markdown-first, git-friendly e independente de uma IDE/agente específico.

# 1. Resumo Executivo

Este PRD orienta o Codex a implementar no AgentOS uma evolução inspirada no EvoNexus, sem transformar o AgentOS em clone do EvoNexus e sem acoplar o núcleo ao Claude Code.

A diretriz central é:

AgentOS = plataforma genérica de desenvolvimento agentic
SpecPilot = motor SPEC-driven de execução
EvoNexus = referência de maturidade operacional
Codex = adaptador oficial inicial
Claude Code = adaptador futuro

O AgentOS deve absorver imediatamente os conceitos de:

- camadas de agentes;

- skills markdown-first;

- goals;

- retro/improvement loop;

- placeholder para adaptador Claude Code;

- estrutura futura para memory, heartbeats e routines.

O AgentOS não deve absorver nesta fase:

- dashboard;

- scheduler real;

- banco de dados;

- knowledge database com embeddings;

- channels Telegram/Discord;

- business layer completa;

- dependência obrigatória de Claude Code;

- cópia integral dos agentes do EvoNexus.

# 2. Contexto

O AgentOS já está evoluindo para incorporar o SpecPilot como motor interno de SPEC, PLAN, tarefas, context capsules e validação mecânica.

O EvoNexus apresenta uma referência útil de workspace multi-agente operacional, com:

- agentes organizados por camadas;

- engineering layer;

- business layer;

- skills reutilizáveis;

- rotinas;

- memória persistente;

- goals;

- heartbeats;

- dashboard;

- integrações;

- channels;

- provedores de IA.

A recomendação deste PRD é importar apenas os padrões arquiteturais compatíveis com a visão do AgentOS, preservando:

- core neutro;

- adaptadores por ferramenta;

- extensões opcionais;

- simplicidade inicial;

- compatibilidade com Codex;

- compatibilidade futura com outras IDEs e agentes.

# 3. Problema

O AgentOS + SpecPilot já resolve bem:

- padronização de desenvolvimento agentic;

- SPEC-driven development;

- controle de contexto;

- verificação mecânica;

- workflows;

- adaptadores por IDE.

Mas ainda precisa evoluir em:

- Organização formal de agentes por camadas.

- Catálogo de skills reutilizáveis.

- Modelo de goals acima das tasks.

- Retro/improvement loop mais explícito.

- Estrutura de extensões futuras para memória, rotinas e heartbeats.

- Placeholder para adaptador Claude Code.

- Separação clara entre core, packs, adapters e extensions.

Sem essa evolução, o AgentOS pode continuar funcional, mas menos escalável para múltiplos domínios, múltiplos agentes, múltiplas IDEs e fluxos recorrentes.

# 4. Visão da Solução

A evolução deve criar a seguinte arquitetura incremental:

AgentOS
├── core/
│   ├── agents/
│   ├── workflows/
│   ├── rules/
│   ├── skills/
│   ├── goals/
│   └── schemas/
├── specpilot/
│   ├── templates/
│   ├── validators/
│   └── harness/
├── .harness/
├── adapters/
│   ├── codex/
│   ├── generic-ide/
│   ├── antigravity/
│   └── claude-code/
├── extensions/
│   ├── memory/
│   ├── heartbeats/
│   ├── routines/
│   ├── channels/
│   └── knowledge-db/
└── packs/
    ├── engineering/
    ├── business/
    ├── isp/
    ├── devops/
    └── security/

Nesta fase, implementar apenas:

core/skills/
core/goals/
core/workflows/10-retro.md
adapters/claude-code/
extensions/memory/
extensions/heartbeats/
extensions/routines/
packs/engineering/
packs/business/
packs/isp/
docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md
docs/GOALS.md
docs/SKILLS.md
docs/EXTENSIONS.md
docs/PACKS.md

As pastas extensions/ e packs/ devem nascer como estruturas documentadas, com placeholders honestos, sem prometer funcionalidade executável ainda inexistente.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo Principal

Expandir o AgentOS + SpecPilot com uma camada de organização operacional inspirada no EvoNexus, criando base para agentes por domínio, skills reutilizáveis, goals, retro e extensões futuras.

## 5.2 Objetivos Específicos

- Criar estrutura de skills markdown-first.

- Criar estrutura de goals.

- Criar camada de agentes por domínio.

- Criar workflow de retro/improvement.

- Criar placeholder do adaptador Claude Code.

- Criar estrutura futura para memory, heartbeats e routines.

- Criar packs opcionais por domínio.

- Atualizar documentação do AgentOS.

- Manter Codex como adaptador inicial funcional.

- Não adicionar dependências externas.

- Não adicionar servidor, dashboard ou banco nesta fase.

# 6. Não Objetivos

Não implementar nesta fase:

- Dashboard web.

- Scheduler Python.

- Rotinas executáveis reais.

- Heartbeats executáveis reais.

- Banco SQLite.

- PostgreSQL.

- pgvector.

- ChromaDB.

- Channels Telegram/Discord.

- Integrações com Gmail, GitHub, Linear, Stripe etc.

- Business Layer completa.

- Cópia dos 38 agentes do EvoNexus.

- Cópia das 175+ skills do EvoNexus.

- Dependência obrigatória de Claude Code.

- Alterações destrutivas no AgentOS atual.

- Publicação em npm.

- CLI Go.

- Serviço daemon.

# 7. Princípios de Implementação

## 7.1 Core neutro

Tudo em core/ deve ser independente de:

- Codex;

- Claude Code;

- Antigravity;

- Cursor;

- VSCode;

- qualquer fornecedor de LLM.

## 7.2 Adaptadores isolam especificidades

Qualquer estrutura específica deve ficar em:

adapters/<tool>/

Exemplos:

adapters/codex/
adapters/claude-code/
adapters/antigravity/
adapters/generic-ide/

## 7.3 Extensions não são core

Funcionalidades avançadas devem ficar em:

extensions/

Exemplos:

extensions/memory/
extensions/heartbeats/
extensions/routines/
extensions/channels/
extensions/knowledge-db/

## 7.4 Packs são opcionais

Agentes, skills e regras por domínio devem ficar em:

packs/

Exemplos:

packs/engineering/
packs/business/
packs/isp/
packs/security/
packs/devops/

## 7.5 Markdown-first

Skills, workflows, goals e documentação devem ser arquivos markdown e YAML/JSON simples.

## 7.6 Sem dependências externas nesta fase

Não adicionar bibliotecas npm, Python, Go ou serviços externos sem necessidade comprovada.

## 7.7 Evidência obrigatória

Toda task implementada pelo Codex deve atualizar docs/REVIEW.md ou arquivo equivalente com:

- comando executado;

- exit code;

- resultado;

- arquivos alterados;

- riscos restantes.

# 8. Arquitetura Alvo Detalhada

## 8.1 Estrutura esperada

.
├── README.md
├── AGENTS.md
├── agentos.yaml
├── docs/
│   ├── EVONEXUS_ALIGNMENT.md
│   ├── GOALS.md
│   ├── SKILLS.md
│   ├── EXTENSIONS.md
│   ├── PACKS.md
│   ├── ARCHITECTURE.md
│   ├── ADAPTERS.md
│   ├── IDE_COMPATIBILITY.md
│   ├── SPEC.template.md
│   ├── PLAN.template.md
│   ├── TASK.template.md
│   └── REVIEW.template.md
├── core/
│   ├── agents/
│   │   ├── engineering/
│   │   ├── business/
│   │   ├── operations/
│   │   ├── knowledge/
│   │   └── README.md
│   ├── workflows/
│   │   ├── 01-discover.md
│   │   ├── 02-spec.md
│   │   ├── 03-plan.md
│   │   ├── 04-solution.md
│   │   ├── 05-implement.md
│   │   ├── 06-verify.md
│   │   ├── 07-review.md
│   │   ├── 08-release.md
│   │   ├── 09-deploy.md
│   │   └── 10-retro.md
│   ├── rules/
│   ├── skills/
│   │   ├── dev/
│   │   ├── security/
│   │   ├── product/
│   │   ├── ops/
│   │   ├── data/
│   │   ├── docs/
│   │   └── README.md
│   ├── goals/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── goal.schema.json
│   │   ├── mission.template.md
│   │   ├── project-goal.template.md
│   │   └── goal.template.md
│   └── schemas/
├── specpilot/
│   ├── README.md
│   ├── templates/
│   ├── validators/
│   └── harness/
├── adapters/
│   ├── codex/
│   ├── generic-ide/
│   ├── antigravity/
│   └── claude-code/
│       ├── README.md
│       ├── mapping.yaml
│       └── templates/
├── extensions/
│   ├── memory/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── memory.schema.json
│   │   └── templates/
│   ├── heartbeats/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── heartbeat.schema.json
│   │   └── templates/
│   ├── routines/
│   │   ├── README.md
│   │   ├── routine.schema.json
│   │   └── templates/
│   ├── channels/
│   │   └── README.md
│   └── knowledge-db/
│       └── README.md
└── packs/
    ├── engineering/
    │   ├── README.md
    │   ├── agents/
    │   └── skills/
    ├── business/
    │   ├── README.md
    │   ├── agents/
    │   └── skills/
    ├── isp/
    │   ├── README.md
    │   ├── agents/
    │   └── skills/
    ├── devops/
    │   └── README.md
    └── security/
        └── README.md

# 9. Modelo Conceitual

## 9.1 Hierarquia de Trabalho

Implementar e documentar a seguinte hierarquia:

Mission
└── Project
    └── Goal
        └── SPEC
            └── PLAN
                └── Sprint
                    └── Task
                        └── Evidence

## 9.2 Relação com SpecPilot

O SpecPilot continua responsável por:

SPEC
PLAN
Sprint
Task
Context Capsule
Acceptance Criteria
Verification
Evidence

## 9.3 Relação com AgentOS

O AgentOS passa a organizar:

Mission
Project
Goal
Agents
Skills
Workflows
Rules
Adapters
Extensions
Packs

## 9.4 Relação com EvoNexus

O EvoNexus deve ser tratado como referência conceitual para:

Agent layers
Skills
Goals
Heartbeats
Routines
Memory
Retro
Channels
Dashboard

Nesta fase, implementar apenas os componentes compatíveis com o core simples.

# 10. Requisitos Funcionais

## RF01 — Criar documentação de alinhamento com EvoNexus

Criar:

docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md

Conteúdo obrigatório:

- objetivo do alinhamento;

- conceitos aproveitados;

- conceitos não aproveitados nesta fase;

- arquitetura AgentOS resultante;

- separação entre core, adapters, extensions e packs;

- riscos de acoplamento ao Claude Code;

- plano incremental.

Critérios de aceite:

- arquivo existe;

- deixa claro que EvoNexus é referência, não dependência;

- não promete dashboard, scheduler ou banco nesta fase;

- orienta futuras fases.

## RF02 — Criar documentação de Goals

Criar:

docs/GOALS.md
core/goals/README.md
core/goals/goal.schema.json
core/goals/mission.template.md
core/goals/project-goal.template.md
core/goals/goal.template.md

O modelo deve suportar:

Mission → Project → Goal → Task

Campos mínimos de goal.schema.json:

{
  "id": "goal-agentos-core-skills",
  "title": "Create AgentOS core skills layer",
  "status": "pending",
  "missionId": "mission-agentos",
  "projectId": "project-agentos-specpilot",
  "owner": "agentos",
  "priority": "P1",
  "outcome": "A working skills layer exists in core/skills.",
  "successSignals": [
    "Skills README exists",
    "At least one dev skill exists",
    "At least one security skill exists"
  ],
  "constraints": [
    "No external dependencies",
    "No IDE-specific assumptions in core"
  ],
  "linkedSpecRefs": [
    {
      "path": "docs/SPEC.md",
      "range": "1-80"
    }
  ],
  "linkedTasks": [
    "task-001"
  ],
  "evidence": [],
  "createdAt": "YYYY-MM-DD",
  "updatedAt": "YYYY-MM-DD"
}

Critérios de aceite:

- schema existe;

- templates existem;

- documentação explica diferença entre goal e task;

- goal não substitui context capsule;

- goal complementa SPEC/PLAN/Sprint/Task.

## RF03 — Criar estrutura de Skills

Criar:

core/skills/
├── README.md
├── dev/
├── security/
├── product/
├── ops/
├── data/
└── docs/

Criar skills iniciais:

core/skills/dev/dev-spec-writing.md
core/skills/dev/dev-context-capsule.md
core/skills/dev/dev-code-review.md
core/skills/security/sec-secret-scan.md
core/skills/product/prod-prd-to-spec.md
core/skills/ops/ops-retro-capture.md
core/skills/docs/docs-handoff.md

Cada skill deve seguir este formato:

# Skill: <name>

Status: active  
Domain: <dev|security|product|ops|data|docs>  
Used by: <agents/workflows>  

## Purpose

<What this skill helps the agent do.>

## When to Use

- <trigger>

## Inputs

- <input>

## Procedure

1. <step>
2. <step>
3. <step>

## Output

- <artifact>

## Quality Gates

- <gate>

## Anti-Patterns

- <what not to do>

Critérios de aceite:

- core/skills/README.md existe;

- pelo menos 7 skills iniciais existem;

- cada skill tem Purpose, When to Use, Inputs, Procedure, Output, Quality Gates e Anti-Patterns;

- nenhuma skill depende de Codex ou Claude Code;

- README explica como criar novas skills.

## RF04 — Criar camadas de agentes

Reorganizar ou preparar core/agents/ com camadas:

core/agents/
├── README.md
├── engineering/
├── business/
├── operations/
└── knowledge/

Criar documentação para cada camada.

Não é obrigatório migrar todos os agentes atuais nesta fase, mas deve haver mapeamento.

Criar:

core/agents/README.md
core/agents/engineering/README.md
core/agents/business/README.md
core/agents/operations/README.md
core/agents/knowledge/README.md

Mapeamento inicial recomendado:

## Engineering

- orchestrator

- technical_planner

- explorer

- architect

- implementer

- qa

- reviewer

- security

- release

- deploy

- observability

- continuous_improvement

- environment_curator

## Business

- product_planner

- project_initiator

## Operations

- project_adapter

- deploy

- observability

## Knowledge

- continuous_improvement

- environment_curator

- future memory curator

Critérios de aceite:

- estrutura de camadas existe;

- README explica camadas;

- mapeamento não duplica desnecessariamente arquivos;

- não remove agentes existentes sem migração explícita.

## RF05 — Criar workflow de Solutioning

Adicionar workflow:

core/workflows/04-solution.md

Ajustar numeração dos workflows se necessário.

Objetivo do workflow:

- transformar SPEC + PLAN em solução técnica antes da implementação;

- definir tradeoffs;

- mapear contratos;

- revisar riscos;

- preparar context capsules;

- evitar implementação prematura.

Conteúdo obrigatório:

# 04 - Solution

Objetivo: converter o plano aprovado em solução técnica verificável antes da implementação.

## Entrada

- docs/SPEC.md
- docs/PLAN.md
- goal ativo, se existir
- riscos conhecidos
- contratos relevantes

## Passos

1. Identifique módulos afetados.
2. Confirme contratos canônicos.
3. Liste decisões técnicas.
4. Defina riscos.
5. Defina estratégia de verificação.
6. Prepare ou revise context capsules.
7. Atualize docs/PLAN.md se necessário.

## Saída

- solução técnica resumida;
- contratos confirmados;
- tasks prontas para implementação;
- riscos registrados.

## Guardrails

- Não implementar nesta fase.
- Não ler arquivos fora do escopo sem justificar.
- Não criar abstrações sem necessidade real.

Critérios de aceite:

- workflow existe;

- README ou docs/ARCHITECTURE.md menciona a fase;

- não substitui o workflow de implementação;

- ajuda a reduzir decisões durante coding.

## RF06 — Criar workflow de Retro

Adicionar:

core/workflows/10-retro.md

Objetivo:

- capturar lições após entrega;

- atualizar skills, rules, docs ou templates;

- registrar problemas recorrentes;

- melhorar o AgentOS sem inflar o escopo da task original.

Conteúdo obrigatório:

# 10 - Retro

Objetivo: capturar aprendizado e melhorar o sistema após uma entrega.

## Entrada

- docs/REVIEW.md
- git diff
- falhas encontradas
- validações executadas
- feedback do usuário

## Passos

1. Identifique o que funcionou.
2. Identifique o que falhou.
3. Verifique se a falha é recorrente.
4. Decida se deve atualizar rule, skill, workflow, template ou documentação.
5. Crie uma task pequena para melhoria, se necessário.
6. Registre a lição.

## Saída

- lições registradas;
- melhorias propostas;
- docs/skills/rules atualizados quando apropriado.

## Guardrails

- Não fazer refactor amplo.
- Não alterar política global por caso isolado.
- Não mascarar falhas de validação.

Critérios de aceite:

- workflow existe;

- retro é citado em docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md;

- retro é citado no README;

- retro aponta para core/skills/ops/ops-retro-capture.md.

## RF07 — Criar placeholder do adaptador Claude Code

Criar:

adapters/claude-code/
├── README.md
├── mapping.yaml
└── templates/

O README deve deixar claro:

- status: experimental;

- não implementado completamente nesta fase;

- futuro adaptador para gerar .claude/;

- não é dependência do core;

- não deve ser usado como caminho principal agora.

Exemplo de mapping.yaml:

adapter:
  id: claude-code
  status: experimental
  target_tool: Claude Code
  core_dependency: false

maps:
  agents:
    from: core/agents
    to: .claude/agents
    status: planned
  skills:
    from: core/skills
    to: .claude/skills
    status: planned
  instructions:
    from: AGENTS.md
    to: CLAUDE.md
    status: planned

notes:
  - This adapter is a placeholder.
  - Do not make AgentOS depend on Claude Code.
  - Core files must remain IDE-neutral.

Critérios de aceite:

- pasta existe;

- README existe;

- mapping existe;

- não cria .claude/ automaticamente nesta fase;

- documentação informa status experimental.

## RF08 — Criar extensões futuras

Criar estrutura:

extensions/
├── README.md
├── memory/
├── heartbeats/
├── routines/
├── channels/
└── knowledge-db/

Cada extensão deve ter README.

## extensions/memory/README.md

Deve explicar:

- memória markdown-first;

- uso futuro;

- sem banco nesta fase;

- possíveis pastas: projects, decisions, lessons, agents, glossary.

## extensions/heartbeats/README.md

Deve explicar:

- heartbeats como verificações proativas futuras;

- exemplos:

  - stale tasks;

  - missing evidence;

  - failing validation;

  - outdated SPEC;

  - security drift.

## extensions/routines/README.md

Deve explicar:

- rotinas agendadas futuras;

- sem scheduler nesta fase;

- exemplos:

  - daily project health;

  - weekly retro;

  - daily validation scan.

## extensions/channels/README.md

Deve explicar:

- channels futuros para Telegram, Discord, email, GitHub Issues e webhooks;

- não implementar integração agora.

## extensions/knowledge-db/README.md

Deve explicar:

- knowledge database futuro;

- não adicionar PostgreSQL, pgvector ou embeddings agora;

- manter core sem banco.

Critérios de aceite:

- todas as pastas existem;

- cada README indica status planned/experimental;

- nenhum código executável pesado é criado;

- nenhuma dependência externa é adicionada.

## RF09 — Criar packs opcionais

Criar:

packs/
├── README.md
├── engineering/
├── business/
├── isp/
├── devops/
└── security/

Cada pack deve ter README com:

- objetivo;

- status;

- agentes planejados;

- skills planejadas;

- quando usar;

- quando não usar.

## Pack ISP

O pack isp deve ser criado porque o AgentOS será usado em projetos recorrentes de provedores de internet.

Sugestões de agentes planejados:

- isp-network-architect

- isp-bgp-planner

- isp-cgnat-analyst

- isp-zabbix-operator

- isp-olt-provisioning-specialist

- isp-radius-pppoe-specialist

- isp-security-auditor

Sugestões de skills planejadas:

- isp-mikrotik-review

- isp-cgnat-port-map

- isp-bgp-filter-review

- isp-ipv6-plan

- isp-zabbix-diagnosis

- isp-olt-template-review

Critérios de aceite:

- packs existem;

- pack ISP existe;

- pack ISP tem README detalhado;

- packs não são carregados automaticamente no core;

- docs explicam como ativar pack futuramente.

## RF10 — Atualizar agentos.yaml

Adicionar seções:

layers:
  agents:
    enabled:
      - engineering
      - business
      - operations
      - knowledge

skills:
  enabled: true
  root: core/skills
  format: markdown

goals:
  enabled: true
  root: core/goals
  hierarchy:
    - mission
    - project
    - goal
    - task

extensions:
  memory:
    status: planned
  heartbeats:
    status: planned
  routines:
    status: planned
  channels:
    status: planned
  knowledge_db:
    status: planned

packs:
  enabled: false
  available:
    - engineering
    - business
    - isp
    - devops
    - security

adapters:
  available:
    - codex
    - generic-ide
    - antigravity
    - claude-code

Critérios de aceite:

- agentos.yaml contém novas seções;

- não quebra configurações existentes;

- status planned/experimental é usado para o que não estiver implementado;

- Codex continua adaptador disponível.

## RF11 — Atualizar README

O README principal deve ganhar uma seção:

## EvoNexus-Inspired Operating Layer

Conteúdo obrigatório:

- explicar que EvoNexus inspirou camadas, skills, goals, retro e extensões;

- afirmar que AgentOS não depende de Claude Code;

- afirmar que Claude Code será adaptador futuro;

- explicar que dashboard, routines, heartbeats e knowledge-db são roadmap;

- listar comandos de validação.

Critérios de aceite:

- README menciona core/skills;

- README menciona core/goals;

- README menciona extensions;

- README menciona packs;

- README menciona adapters/claude-code;

- README não promete funcionalidade não implementada.

## RF12 — Atualizar documentação de arquitetura

Atualizar:

docs/ARCHITECTURE.md

Adicionar:

- core layers;

- skills;

- goals;

- extensions;

- packs;

- adapters;

- relação com SpecPilot;

- relação com EvoNexus como referência.

Critérios de aceite:

- arquitetura mostra separação core/adapters/extensions/packs;

- arquitetura deixa claro que extensões são opcionais;

- arquitetura mantém SpecPilot como engine.

## RF13 — Atualizar validadores ou doctor

Se existir scripts/doctor.mjs, atualizar para verificar:

- core/skills/README.md;

- core/goals/README.md;

- docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md;

- docs/GOALS.md;

- docs/SKILLS.md;

- docs/EXTENSIONS.md;

- docs/PACKS.md;

- adapters/claude-code/README.md;

- extensions/README.md;

- packs/README.md.

Critérios de aceite:

- npm run doctor passa;

- ausência de arquivos obrigatórios falha com mensagem clara;

- doctor não exige implementação de extensões futuras além de README/placeholders.

# 11. Backlog de Implementação

## Sprint 01 — Documentação de alinhamento

### Task 001 — Criar docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md

Objetivo: registrar a decisão arquitetural de usar EvoNexus como referência, não como dependência.

Arquivos:

docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md

Acceptance criteria:

- documento explica conceitos aproveitados;

- documento explica conceitos adiados;

- documento deixa claro que Claude Code não é dependência do core;

- documento define fases futuras.

Verificação:

test -f docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md

### Task 002 — Atualizar docs/ARCHITECTURE.md

Objetivo: incluir camadas, skills, goals, extensions e packs.

Arquivos:

docs/ARCHITECTURE.md

Acceptance criteria:

- arquitetura mostra core/, adapters/, extensions/, packs/;

- SpecPilot permanece como engine;

- EvoNexus aparece apenas como inspiração.

Verificação:

grep -i "extensions" docs/ARCHITECTURE.md
grep -i "packs" docs/ARCHITECTURE.md
grep -i "SpecPilot" docs/ARCHITECTURE.md

## Sprint 02 — Goals

### Task 003 — Criar estrutura de goals

Arquivos:

core/goals/README.md
core/goals/goal.schema.json
core/goals/mission.template.md
core/goals/project-goal.template.md
core/goals/goal.template.md
docs/GOALS.md

Acceptance criteria:

- todos os arquivos existem;

- documentação explica Mission → Project → Goal → Task;

- schema tem campos mínimos;

- templates são markdown reutilizáveis.

Verificação:

test -f core/goals/README.md
test -f core/goals/goal.schema.json
test -f docs/GOALS.md

## Sprint 03 — Skills

### Task 004 — Criar estrutura de skills

Arquivos:

core/skills/README.md
core/skills/dev/
core/skills/security/
core/skills/product/
core/skills/ops/
core/skills/data/
core/skills/docs/
docs/SKILLS.md

Acceptance criteria:

- estrutura existe;

- README explica formato de skill;

- documentação explica como criar skill.

Verificação:

test -d core/skills/dev
test -d core/skills/security
test -f core/skills/README.md
test -f docs/SKILLS.md

### Task 005 — Criar skills iniciais

Arquivos:

core/skills/dev/dev-spec-writing.md
core/skills/dev/dev-context-capsule.md
core/skills/dev/dev-code-review.md
core/skills/security/sec-secret-scan.md
core/skills/product/prod-prd-to-spec.md
core/skills/ops/ops-retro-capture.md
core/skills/docs/docs-handoff.md

Acceptance criteria:

- pelo menos 7 skills existem;

- cada skill tem formato padrão;

- nenhuma skill depende de IDE específica;

- skills são citadas em docs/SKILLS.md.

Verificação:

test -f core/skills/dev/dev-spec-writing.md
test -f core/skills/dev/dev-context-capsule.md
test -f core/skills/security/sec-secret-scan.md
test -f core/skills/ops/ops-retro-capture.md

## Sprint 04 — Camadas de agentes

### Task 006 — Criar estrutura de agent layers

Arquivos:

core/agents/README.md
core/agents/engineering/README.md
core/agents/business/README.md
core/agents/operations/README.md
core/agents/knowledge/README.md

Acceptance criteria:

- camadas existem;

- README mapeia agentes atuais;

- não remove arquivos existentes;

- não duplica sem necessidade.

Verificação:

test -f core/agents/README.md
test -f core/agents/engineering/README.md
test -f core/agents/business/README.md

## Sprint 05 — Workflows Solution e Retro

### Task 007 — Criar workflow Solution

Arquivo:

core/workflows/04-solution.md

Acceptance criteria:

- workflow existe;

- não implementa código;

- orienta decisões técnicas;

- prepara context capsules.

Verificação:

test -f core/workflows/04-solution.md

### Task 008 — Criar workflow Retro

Arquivo:

core/workflows/10-retro.md

Acceptance criteria:

- workflow existe;

- captura lições;

- orienta atualização de skill/rule/workflow/template;

- aponta para ops-retro-capture.

Verificação:

test -f core/workflows/10-retro.md
grep -i "retro" core/workflows/10-retro.md

## Sprint 06 — Adaptador Claude Code placeholder

### Task 009 — Criar adapters/claude-code/

Arquivos:

adapters/claude-code/README.md
adapters/claude-code/mapping.yaml
adapters/claude-code/templates/

Acceptance criteria:

- estrutura existe;

- README diz status experimental;

- mapping existe;

- não cria .claude/ automaticamente;

- não altera core.

Verificação:

test -f adapters/claude-code/README.md
test -f adapters/claude-code/mapping.yaml

## Sprint 07 — Extensions placeholders

### Task 010 — Criar estrutura de extensions

Arquivos:

extensions/README.md
extensions/memory/README.md
extensions/heartbeats/README.md
extensions/routines/README.md
extensions/channels/README.md
extensions/knowledge-db/README.md

Acceptance criteria:

- estrutura existe;

- todos os READMEs indicam status planned/experimental;

- nenhum serviço é implementado;

- nenhuma dependência externa é adicionada.

Verificação:

test -f extensions/README.md
test -f extensions/memory/README.md
test -f extensions/heartbeats/README.md
test -f extensions/routines/README.md

## Sprint 08 — Packs opcionais

### Task 011 — Criar estrutura de packs

Arquivos:

packs/README.md
packs/engineering/README.md
packs/business/README.md
packs/isp/README.md
packs/devops/README.md
packs/security/README.md

Acceptance criteria:

- estrutura existe;

- packs são opcionais;

- README explica ativação futura;

- pack ISP lista agentes e skills planejadas.

Verificação:

test -f packs/README.md
test -f packs/isp/README.md
grep -i "isp" packs/isp/README.md

## Sprint 09 — Configuração e README

### Task 012 — Atualizar agentos.yaml

Objetivo: incluir layers, skills, goals, extensions, packs e novo adapter Claude Code.

Acceptance criteria:

- agentos.yaml tem seções novas;

- mantém compatibilidade com configuração anterior;

- claude-code aparece como adapter available;

- extensions aparecem como planned.

Verificação:

grep -i "skills" agentos.yaml
grep -i "goals" agentos.yaml
grep -i "claude-code" agentos.yaml

### Task 013 — Atualizar README

Objetivo: documentar a camada inspirada no EvoNexus.

Acceptance criteria:

- README menciona skills;

- README menciona goals;

- README menciona extensions;

- README menciona packs;

- README menciona Claude Code adapter experimental;

- README não promete dashboard/scheduler nesta fase.

Verificação:

grep -i "skills" README.md
grep -i "goals" README.md
grep -i "extensions" README.md
grep -i "packs" README.md

## Sprint 10 — Doctor e validação

### Task 014 — Atualizar doctor.mjs

Objetivo: validar os novos arquivos obrigatórios.

Acceptance criteria:

- doctor verifica docs novas;

- doctor verifica skills;

- doctor verifica goals;

- doctor verifica adapter Claude Code;

- doctor verifica extensions;

- doctor verifica packs;

- npm run doctor passa.

Verificação:

npm run doctor

### Task 015 — Atualizar docs/REVIEW.md

Objetivo: registrar evidência da implementação.

Acceptance criteria:

- REVIEW lista arquivos criados;

- REVIEW lista comandos executados;

- REVIEW informa exit codes;

- REVIEW informa riscos restantes.

Verificação:

test -f docs/REVIEW.md
grep -i "npm run doctor" docs/REVIEW.md

# 12. Critérios de Aceite Globais

A implantação será considerada concluída quando:

- docs/EVONEXUS_ALIGNMENT.md existir.

- docs/GOALS.md existir.

- docs/SKILLS.md existir.

- docs/EXTENSIONS.md existir.

- docs/PACKS.md existir.

- core/goals/ existir.

- core/skills/ existir.

- Pelo menos 7 skills iniciais existirem.

- core/agents/ estiver organizado por camadas.

- core/workflows/04-solution.md existir.

- core/workflows/10-retro.md existir.

- adapters/claude-code/ existir como placeholder.

- extensions/ existir com placeholders documentados.

- packs/ existir com pack ISP.

- agentos.yaml estiver atualizado.

- README estiver atualizado.

- npm run doctor passar.

- npm run validate, se existir, passar.

- Nenhuma dependência externa for adicionada.

- Nenhum banco, dashboard, scheduler ou channel real for implementado nesta fase.

# 13. Comandos de Validação Final

Executar:

npm run doctor

Se existir:

npm run validate
npm run validate:templates
npm run validate:secrets

Executar também:

find core/skills -type f | wc -l
find extensions -name README.md | wc -l
find packs -name README.md | wc -l

Verificar se não há dependência indevida:

grep -R ".claude" core docs --exclude-dir=.git || true
grep -R "Claude Code required" core docs adapters --exclude-dir=.git || true

Resultado esperado:

- referências a Claude Code só devem aparecer como adaptador futuro ou documentação de compatibilidade;

- nenhuma dependência obrigatória de Claude Code no core.

# 14. Regras de Segurança

Durante a implementação, o Codex deve:

- Não apagar arquivos existentes sem justificar.

- Não mover arquivos antigos sem mapear.

- Não adicionar secrets.

- Não criar .env real.

- Não criar token placeholder com aparência real.

- Não instalar dependências.

- Não criar banco.

- Não criar scheduler executável.

- Não criar dashboard.

- Não declarar funcionalidade planejada como pronta.

- Não modificar licença.

- Não fazer commit sem instrução explícita.

# 15. Definition of Done

A entrega está pronta quando o AgentOS puder ser descrito assim:

AgentOS é uma plataforma genérica de desenvolvimento agentic com SpecPilot Engine, context capsules, validação mecânica, adaptadores por IDE/agente, camada de skills, goals, workflows, extensões planejadas e packs opcionais por domínio.

E quando estes comandos passarem:

npm run doctor
npm run validate

Se npm run validate ainda não existir, registrar no REVIEW:

npm run validate: not available yet
Reason: validation scripts are not implemented in this branch/task
Next step: implement validation script or update package.json

# 16. Handoff Esperado do Codex

Ao terminar, Codex deve responder com:

Summary:
- ...

Files created:
- ...

Files changed:
- ...

Commands run:
- npm run doctor -> exit <code>
- npm run validate -> exit <code or not available>

Evidence:
- ...

Remaining risks:
- ...

Next steps:
- ...

# 17. Prompt de Execução para o Codex

Use este prompt dentro do repositório provedorconsult/AgentOS:

Leia docs/PRD_AGENTOS_EVONEXUS_ALIGNMENT.md e implemente a evolução do AgentOS inspirada no EvoNexus.

Objetivo:
- adicionar skills markdown-first;
- adicionar goals;
- organizar agentes por camadas;
- adicionar workflow de solutioning;
- adicionar workflow de retro;
- criar placeholder do adaptador Claude Code;
- criar placeholders de extensions;
- criar packs opcionais, incluindo pack ISP;
- atualizar agentos.yaml, README, docs/ARCHITECTURE.md e doctor.mjs se existir.

Regras:
- AgentOS continua sendo a plataforma principal.
- SpecPilot continua sendo o motor SPEC-driven.
- EvoNexus é referência conceitual, não dependência.
- Codex continua sendo adaptador inicial.
- Claude Code deve ser apenas adaptador futuro/experimental.
- Não acoplar core a .claude/.
- Não adicionar banco, dashboard, scheduler ou integrations reais nesta fase.
- Não adicionar dependências externas.
- Não remover arquivos existentes sem justificar.
- Não declarar placeholders como funcionalidade pronta.
- Registrar evidência em docs/REVIEW.md.
- Executar npm run doctor e npm run validate se disponíveis.

Trabalhe por sprints e tasks conforme o PRD. Ao final, entregue resumo com arquivos criados/alterados, comandos executados, exit codes, evidências, riscos restantes e próximos passos.